[image: image1.png]



แผนการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่
[image: image2.jpg]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
เรื่อง  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยผ่านกระบวนการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ได้พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในคราวประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ  ณ  วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕68
[image: image3.jpg]



[image: image4.png]


(นายอุทัย   พวงลังกา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
คำนำ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายจัดทำขึ้นตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนงาน รายละเอียด โครงการและกิจกรรมที่ต้องการดำเนินการจริงทั้งหมดในเขตพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนการดำเนินงานฉบับนี้ ได้รวบรวมแผนการปฏิบัติงานสำหรับโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ต้อง ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2569 และที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยได้จำแนกรายละเอียดสอดคล้อง กับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ทราบถึงกิจกรรมการพัฒนาที่ได้แสดงถึงโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดของกิจกรรม งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงาน ระยะเวลาในการดำเนินการที่ชัดเจนทั้งหมด 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินการฉบับนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และสามารถใช้ในการควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น ของผู้บริหารด้วย 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

สารบัญ
เรื่อง                   






 


หน้า
ส่วนที่ 1 

บทนำ










2
         
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน






2


ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน





3


ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน






4
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม







6 
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด.01)




7  
 
บัญชีโครงการกิจกรรม/งบประมาร (แบบ ผด.02)





10  
 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน




10 


สาธารณูปโภค สาธารณูปการ



1.1.แผนงานเคหะและชุมชน





10


ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแก้ปัญหาความยากจน 

12


และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน



2.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป





12



2.2.แผนงานการศึกษา






13



2.3.แผนงานสาธารณะสุข





17



2.4.แผนงานสังคมสงเคราะห์





20



2.5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน




21



2.6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



24



2.7.แผนงานงบกลาง






25


ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย 

26


การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน



3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป





26



3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน




27


ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

29 


และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน



4.1.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน



29



4.2.แผนงานการเกษตร






31


ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
34


ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน



5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป





34



5.2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



35


ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาส
38


ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น



6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป





38

ส่วนที่ 1
บทนำ
ส่วนที่  1  บทนำ
1.1  บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น  ซึ่งมิใช่มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น  แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมาก
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง 5 ปี(25๖6 – ๒๕70)  และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี                      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.03/ว 6247  ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖9 ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค.59 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569  ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายขึ้นและเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2569 มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ  รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประมวลผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย มุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประมวลผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี
1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้นเพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก


3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)



3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น


3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)


3.4โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


3.5โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่
1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ข้อ 26 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 


1.3.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆที่ดำเนินการในพื้นที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   


1.2.2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศ เป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่า 30 วัน

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว สามารถสรุปขั้นตอนในการดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานได้ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  การเก็บรวบรวมข้อมูลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรม ที่จะมีการดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย  ซึ่งจะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย และโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ขั้นตอนที่ 2  การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน โดย พิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายและหน่วยงานต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล และเมื่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว จึง นำร่างแผนการดำ เนินงานเสนอต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเค้าโครง แผนการดำ เนินงานจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1   บทนำ  ประกอบด้วย   










1) บทนำ 











2) วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน








3) ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน 








4) ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 






ส่วนที่ 2   บัญชีโครงการ/กิจกรรม  ประกอบด้วย 








1) บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (ผด.01)                      




 2) บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)            






 3) บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น(ผด. 02/1) 

ขั้นตอนที่ 3  การประกาศใช้แผนการดำเนินงาน  เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว  จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงาน โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับจากวันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่น รับทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน
1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน
1.
ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2.
มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. 
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. 
ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. 
สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
6. 
สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569  ได้อย่างถูกต้อง
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 2
บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)



แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ


การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์  แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย 


การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)


2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)




แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง.




2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น (ผด. 02/1) 


แบบ ผด.02/1 เป็นแบบจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ประกอบด้วย ประเภทครุภัณฑ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของครุภัณฑ์/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง
แบบ ผด.01
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย

	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
	7
	6.86
	965,000
	14.55
	กองช่าง

	รวม
	7
	6.86
	965,000
	14.55
	

	2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
2.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
2.2.แผนงานการศึกษา
2.3.แผนงานสาธารณะสุข
2.4.แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.5.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
2.7.แผนงานงบกลาง
	1

16

10

2
13

2

4
	0.98

15.68

9.80

1.96

12.74

1.96

3.92
	15,000

978,940

230,000
40,000

215,000

40,000

2,880,600
	0.22
14.76

3.46

0.60

3.24

0.60

43.45
	สำนักปลัด

	รวม
	48
	47.05
	4,399,540
	66.36
	

	ยุทธศาสตร์/แผนงาน
	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน
3.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
3.2.แผนงานรักษาความสงบภายใน
	1
4
	0.98

3.92
	20,000

110,000
	0.30

1.65
	สำนักปลัด

	รวม
	5
	4.90
	130,000
	1.96
	

	4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4.1.แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.2.แผนงานการเกษตร
	6

10
	5.88

9.80
	110,000

235,000
	1.65

3.54
	สำนักปลัด

	รวม
	16
	15.68
	345,000
	5.20
	

	
	
	
	
	
	

	ยุทธศาสตร์/แผนงาน

	จำนวนโครงการ
ที่ดำเนินการ
	คิดเป็นร้อยละ
ของโครงการทั้งหมด
	จำนวน
งบประมาณ
	คิดเป็นร้อยละ
ของงบประมาณทั้งหมด
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก

	5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณีส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน
5.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
	1

11
	0.98

10.78
	20,000

275,000
	0.30

4.14
	สำนักปลัด

	รวม
	12
	11.76
	295,000
	4.44
	

	6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้าน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6.1.แผนงานบริหารงานทั่วไป
	14
	13.72
	495,000
	7.46
	สำนักปลัด,กองคลัง

	รวม
	14
	13.72
	495,000
	7.46
	

	รวมทั้งสิ้น
	102
	100
	6,629,540
	100
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                              



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.2  แผนงานการศึกษา                                                                                                



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
	อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	10,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย


	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย
	115,980
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเงาะ
	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเงาะ
	173,980
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า



	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า
	173,980
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน


	อุดหนุนโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
	180,000
	โรงเรียนบ้านก๋ายน้อย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านเหล่า ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน


	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเหล่า ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน
	660,000
	โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.3  แผนงานสาธารณสุข                                                                                                



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
	อบรมให้ความรู้ถึงโทษและภัยของยาเสพติด
	15,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
	รณรงค์และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
	40,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 1,2,3,4,5 ตามโครงการในพระราชดำริ
	เงินอุดหนุนตามโครงการดังนี้


	100,000
	หมู่ 1,2,
3,4,5 ตำบลเมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                               



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองก๋าย
	กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเมืองก๋าย
	60,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลเมืองก๋าย
	ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
	60,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลเมืองก๋าย
	จัดกิจกรรมและการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุตำบลเมืองก๋าย
	20,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และแก้ปัญหาความยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

1.6  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                                               



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลเมืองก๋าย
	ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติดตำบลเมืองก๋าย
	100,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาของเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
	จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการเล่นกีฬาของเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด
	20,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความสงบสุขปลอดภัย การเพิ่มศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน

1.2  แผนงานรักษาความสงบภายใน                                                                                                



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
อปพร
	พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ให้มีความรู้และความพร้อม

	30,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.1  แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                               



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในชุมชน
	รณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน

	20,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
	กิจกรรมการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ
กิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

	10,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	4
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านก๋ายน้อย หมู่ 1 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	บ้านก๋ายน้อย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	บ้านม่อนเงาะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 4 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเหล่า หมู่ 4 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	บ้านเหล่า
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านออบ หมู่ 3 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านออบ หมู่ 3 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	บ้านออบ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านเมืองก๋ายหมู่ 2 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้าเมืองก๋ายหมู่ 2 ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด
	20,000
	บ้านเมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การอนุรักษ์ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

1.2  แผนงานการเกษตร                                                                                               



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5
	จัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

	20,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
	จัดกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
	10,000
	พื้นที่เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	จ้างเหมาทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 1,2,3,4,5
	จ้างเหมาทำแนวกันไฟ หมู่ที่ 1,2,3,4,5 (หมู่บ้านละ 20,000)
	100,000
	บ้านก๋ายน้อย
บ้านเมืองก๋าย
บ้านออบ
บ้านเหล่า
บ้านม่อนเงาะ

	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569
	การจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2569
	20,000
	ทำการปกครองอำเภอแม่แตง
	สำนักปลัด
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	


แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ถ่ายทอดศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี ส่งเสริมวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน

1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเมืองก๋าย  ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	20,000
	บ้านเมืองก๋าย  
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 บ้านออบ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

	10,000
	บ้านออบ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	3
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเหล่า ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
	ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
	15,000
	บ้านเหล่า
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น




	ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


	120,000
	บ้านม่อนเงาะ
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านก๋ายน้อย ตามโครงการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น



	ส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น


	10,000
	บ้านก๋ายน้อย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



แบบ ผด.02
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัด เชียงใหม่
**************************
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป



                                                                                                                         
	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568
	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	1
	โครงการ Big cleaning day 
(กิจกรรม 5 ส)
	ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณที่ทำการ อบต.
	5,000
	พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	โครงการจัดทำ สื่อ หรือเผยแพร่รณรงค์ เพื่อป้องกันการทุจริต 
	สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้
	3,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	โครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
	จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
	20,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10



	เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

	20,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ลำดับ
ที่
	โครงการ
	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ
	งบประมาณ
(บาท)

	สถานที่
ดำเนินการ
	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	พ.ศ.2568

	พ.ศ. 2569

	
	
	
	
	
	
	ต.ค.
	พ.ย.
	ธ.ค.
	ม.ค.
	ก.พ.
	มี.ค.
	เม.ย.
	พ.ค.
	มิ.ย.
	ก.ค.
	ส.ค.
	ก.ย.

	5
	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย


	ส่งเสริมให้บุคลากร ของ อบต.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
	15,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและรับชำระภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
	ให้มีแผนที่ภาษีที่เป็นปัจจุบัน และมีการ จัดเก็บภาษีที่มีระบบ ครอบคลุม ตรวจสอบ ได้และสะดวกรวดเร็ว

	3,000
	พื้นที่ตำบลเมืองก๋าย
	กองคลัง
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้ง

	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเลือกตั้งตามที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนด
	250,000
	อบต.เมืองก๋าย
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอแม่แตงตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
	จัดงานรัฐพิธี
	12,500
	อำเภอแม่แตง
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	อุดหนุนเทศบาลตำบลสันมหาพนตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน
	30,000
	เทศบาลตำบลสันมหาพน
	สำนักปลัด
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


หน้า | 4 

